8주차 취약점진단 현황

기준일: 2026-10-24 / 총 15건: 해결 7 · 부분 해결 2 · 예정 6

분류는 기존 OWASP Smart Contract Top 10 + STRIDE 기준을 유지했다. 심각도는 자체 평가이며 CVSS 점수가 아니다.

47 passing = 보완·동작 검증 42개 + 남은 취약점 재현 5개. 아래 표는 최종 보고서용 요약이며 테스트 원문은 docs/evidence/week8에 보관한다.

| No. | 진단 / 분류 / 심각도 | 상태 및 조치 | 근거 및 검증 / 한계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 강제 종료 부재 / SC10 / High | 해결: 정지·재개 + 멀티시그 | 17fbc7a Before, 테스트 3번 묶음 및 8주차 정지·재개 이벤트 검증 |
| 2 | 화면/체인 시계 격차 / SC03 / Medium | 해결: finalize로 결과 저장 | 7주차 테스트 6번 9개. 8주차 가상 시각 시연은 실제 대기 실험과 구분 |
| 3 | 최초 관리자 키 분실 / SC01 / High | 부분 해결: 3명 운영 시 다른 2명 승인 | 8번 묶음: 최초 관리자 없이 비상 정지 성공. 2명 운영 위험·최초 관리자 제거 불가는 잔존 |
| 4 | 관리자 상호 강퇴 / SC01 / High | 해결: 제거에도 2명 승인 | 8번 묶음: 1/2 대기, 2/2 제거. 승인자 공모까지 방어하는 것은 아님 |
| 5 | 행위 이벤트 부족 / 로깅 / Medium | 해결: 이벤트 6 → 12종 | 7번 8개 + 기존 ResultFinalized 검증. 시연에서 12종 확인. 현재 관리 함수 범위 |
| 6 | hasVoted·거래 입력 공개 / 프라이버시 / Low | 예정: 구현/위험 수용 범위 미결정 | Voted에서 후보 제외는 최소화일 뿐 익명성 보장 아님. 11주차 선택 과제 |
| 7 | 개인키 유출 시 도용 / SC01 인접 / Medium | 예정: 키 관리 가이드 | msg.sender 기반 신원 판별. 문서화 범위 미결정 |
| 8 V-A | 선거 중 유권자 추가 / SC01 / High | 해결: beforeElection | 5번 묶음: 진행·정지·종료 후 등록 차단. Before da70115 |
| 9 V-B | 선거 중 후보 추가 / SC01 / High | 해결: beforeElection | 5번 묶음 V-B 방어. Before da70115 |
| 10 V-C | 관리자 중복 추가 / SC03 / Medium | 예정: 9~10주차 | 9번 탐지: adminCount 부풀림 재현. 통과 = 취약점 존재 |
| 11 V-D | 비관리자 제거로 인원 감소 / SC01+SC03 / High | 예정: 9~10주차 | 9번 탐지: adminCount 오류 재현. 부트스트랩 예외 악용 위험 |
| 12 V-E | 종료 후 선거 재시작 / SC03 / Medium | 부분 해결: 확정 후 재시작 차단 | 6번 방어 + 9번 확정 전 재시작 탐지. 투표 기록 유지 문제 잔존 |
| 13 V-F | 후보 0명 결과 오류 / SC03 / Low | 해결: finalize에서 후보 필수 | 6번 묶음 No candidates 거부 확인 |
| 14 V-G | 동점 시 등록 순서로 당선 / SC03 / Medium | 예정: 9~10주차 | 9번 탐지: 동점 시 A 자동 선택. 정상 시연은 B 2표로 동점 회피 |
| 15 | 정지 중 선두 조회 / 정보 공개 / Low | 예정: 9~10주차, 탐지 보강 | 9번 탐지: outsider가 미확정·정지 상태에서 B 조회. 공개 득표 등은 별도 노출 경로 |