8주차 추진내용 — 블록체인 기반 전자투표시스템

기준일: 2026-10-24 / 진단 No.5 이벤트 로깅 보완 및 No.3·4·15 증거 보강

목표: 관리 및 투표 행위를 전용 이벤트로 추적하고, 진단 → 근거 → 조치 → 검증 자료를 저장소에 남긴다.

1. 진단 및 Before 근거

7주차 기준 커밋 5d29146에는 이벤트가 6종이다. registerVoter, addCandidate, vote에는 전용 이벤트가 없다.

관리자 변경·선거 시작은 기존 제안/승인/실행 로그로 간접 추적할 수 있었으므로, 모든 행위가 추적 불가능했던 것은 아니다.

이번 조치는 전용 이벤트 부재와 기존 이벤트 검증 부족을 보완한다. 기존 소스는 git show 5d29146:contract/contracts/Voting.sol로 확인한다.

2. 구현 및 기록 정책

VoterRegistered, CandidateAdded, Voted, AdminAdded, AdminRemoved, ElectionStarted를 추가해 6종에서 12종으로 확대했다.

등록·후보 추가는 실행자와 대상, 관리자 변경·선거 시작은 제안 번호와 반영값을 기록한다. 제안 이벤트와 연결하면 제안자와 승인자를 추적할 수 있다.

중복 유권자 등록은 상태를 바꾸지 않으므로 이벤트를 다시 남기지 않는다. 실패한 거래의 이벤트는 체인에 남지 않는다.

Voted는 투표자 주소와 블록 시각만 포함한다. 후보 번호를 이벤트에서 제외해 검색 편의에 따른 노출을 줄였지만, 거래 입력·공개 득표·hasVoted로 추론할 수 있어 익명성 해결로 평가하지 않는다.

3. 검증

Voting 테스트 36 → 47개: 이벤트 검증 8개, 멀티시그 증거 보강 2개, No.15 탐지 1개 추가.

47 passing에는 남은 취약점 재현 5개(V-C, V-D, V-E, V-G, No.15)가 포함된다. 이 5개 통과는 취약점 존재의 근거다.

No.4: 관리자 제거가 승인 1/2에서는 대기하고 2/2에서 실행됨을 검증했다.

No.3: 관리자 3명일 때 최초 관리자 없이 다른 2명만으로 비상 정지를 실행했다. 최초 관리자 제거 불가 정책과 2인 운영 시 키 분실 위험은 남아 있어 부분 해결이다.

No.15: 미확정·정지 상태에서 외부 계정이 선두 후보 B를 조회하는 동작을 명시적으로 재현했다. 이번 주에는 탐지 근거만 보강했다.

4. 감사 로그 및 시연

auditLog.js는 이벤트를 블록·로그 순서로 출력하고 거래 해시와 로그 순번을 포함한다. 시각은 UTC이며, 노드의 가상 시각 이동은 실제 실행 시각과 구분한다.

demoScenario.js는 기본 Hardhat 메모리 체인에 새 컨트랙트를 배포한다. 관리자 추가/제거 → 등록 → 시작 → 투표 → 정지 → 재개 → 투표 → 확정을 거쳐 12종 이벤트와 당선자 B를 검사한다.

시연은 evm_setNextBlockTimestamp로 종료 시각을 넘긴다. 실제 2분 대기 실험이나 7주차 시계 불일치 재현 증거로 사용하지 않는다.

기존 localhost 선거와 MetaMask 상태를 건드리지 않도록 시연은 hardhat 네트워크에서만 허용한다.

5. 증거와 남은 작업

docs/evidence/week8/tests.txt: 현재 PC의 도구 실행으로 저장한 자동 테스트 원문.

docs/evidence/week8/demo-audit-log.txt: 가상 시각을 사용하는 격리 시연과 감사 로그 원문.

frontend/lib/Voting.json을 컴파일 산출물과 동기화하고 TypeScript 타입 검사를 수행한다. 실제 브라우저·MetaMask 화면 확인 및 발표 캡처는 별도다.

No.5는 현재 제공하는 관리 함수의 이벤트 기록과 검증 범위에서 해결됨으로 갱신한다. 총 15건: 해결 7 / 부분 해결 2 / 예정 6.

9~10주차: V-C, V-D, V-E, V-G, No.15를 수정하고 탐지 테스트를 방어 테스트로 전환한다. No.6·7의 최종 처리 범위는 미결정이다.

보고서의 OWASP 분류와 자체 심각도는 기존 인수인계 기준을 유지했다. DOCX 구조 검증과 별개로 제출 전 Word에서 페이지와 표 배치를 확인한다.